ДОГОВОР № [номер]
возмездного оказания услуг по разработке дизайн-проекта
г. [город]	«[__]» [месяц] 2026 г.
[ФИО полностью / индивидуальный предприниматель ФИО, ОГРНИП … / физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ИНН …], именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
[ФИО Заказчика полностью, паспорт серия … номер …, выдан …, зарегистрирован(а) по адресу: …], именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. «Объект» — жилое помещение (квартира, дом) по адресу: [адрес Объекта], площадью [__] кв. м, в отношении которого разрабатывается дизайн-проект.
1.2. «Дизайн-проект» — комплект проектных материалов по Объекту, состав которого определён в Приложении № 1 (техническое задание и этапы).
1.3. «Сайт» — интернет-сайт Исполнителя [адрес сайта, например reproject.arh.app], включая личный кабинет Заказчика.
1.4. «Результат услуг» — материалы, передаваемые Заказчику по каждому этапу в соответствии с Приложением № 1.
1.5. «Раунд правок» — один согласованный Заказчиком письменный перечень замечаний к материалам этапа, направленный Исполнителю единовременно.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке Дизайн-проекта Объекта в объёме и в сроки, установленные Приложением № 1, а Заказчик обязуется принять результаты услуг и оплатить их в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц (специалистов по визуализации, инженеров, чертёжников) без согласования с Заказчиком, оставаясь ответственным за результат перед Заказчиком.
2.3. В стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно: строительные, отделочные и монтажные работы; приобретение материалов, мебели, света, техники и оборудования; услуги подрядчиков и поставщиков; согласование перепланировки в органах власти; выезды за пределы [город]; авторский надзор (если он не включён в Приложение № 1); иные услуги, прямо не указанные в Приложении № 1.
2.4. Договор не является договором строительного подряда. Исполнитель не выполняет строительных работ и не отвечает за действия и качество работ третьих лиц, привлечённых Заказчиком, если иное не предусмотрено Приложением № 1.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги оказываются поэтапно. Состав этапов, сроки и результаты указаны в Приложении № 1.
3.2. Срок каждого этапа исчисляется в рабочих днях с момента, когда одновременно выполнены условия: (а) получена оплата, предусмотренная Приложением № 2 для этого этапа; (б) Заказчиком предоставлены исходные данные и доступ к Объекту (при необходимости), указанные в п. 5.1.
3.3. Срок этапа приостанавливается на период, в течение которого Заказчик не предоставляет исходные данные, не согласовывает материалы предыдущего этапа или не отвечает на запросы Исполнителя, и продлевается на этот период. Исполнитель уведомляет Заказчика о приостановке через личный кабинет или e-mail.
3.4. Материалы передаются Заказчику в электронном виде через личный кабинет на Сайте, по e-mail или через файлообменник. Датой передачи считается дата направления материалов.
3.5. Исполнитель вправе оказать услуги досрочно.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость услуг определяется Приложением № 2 и составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей. [НДС не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» / упрощённой системы налогообложения — выбрать нужное].
4.2. Оплата производится поэтапно в порядке, указанном в Приложении № 2. Предоплата первого этапа вносится до начала оказания услуг.
4.3. Оплата осуществляется в рублях безналичным переводом: (а) через платёжный сервис на Сайте; (б) переводом по номеру телефона через Систему быстрых платежей на счёт Исполнителя в ПАО Сбербанк, номер телефона получателя: [+7 ___ ___-__-__], с указанием в комментарии кода платежа, выданного на Сайте, либо номера настоящего Договора; (в) по банковским реквизитам, указанным в разделе 16.
4.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в день зачисления денежных средств на счёт Исполнителя. Исполнитель подтверждает поступление платежа в личном кабинете или по e-mail не позднее [1] рабочего дня после зачисления.
4.5. Исполнитель формирует и направляет Заказчику чек в порядке, установленном законодательством о применении контрольно-кассовой техники или Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ (для плательщиков налога на профессиональный доход), не позднее срока, установленного законом.
4.6. Стоимость услуг является твёрдой и не изменяется в течение срока действия Договора, кроме случаев изменения объёма услуг по дополнительному соглашению (п. 7.3).
4.7. Расходы Исполнителя, понесённые с согласия Заказчика в его интересах (печать, доставка образцов, выезды и т. п.), возмещаются Заказчиком на основании подтверждающих документов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
а) до начала соответствующего этапа предоставить Исполнителю достоверные исходные данные: поэтажные планы и техническую документацию на Объект, замеры или доступ для замеров, фотографии, заполненный бриф, сведения о составе семьи и пожеланиях, бюджетные ориентиры;
б) обеспечить доступ на Объект для замеров и осмотра в согласованное время;
в) рассматривать и согласовывать материалы этапов либо направлять замечания в сроки, установленные разделом 8;
г) своевременно оплачивать услуги;
д) не передавать материалы Дизайн-проекта третьим лицам для использования в иных целях, кроме реализации на Объекте;
е) самостоятельно (либо через своих подрядчиков) получать необходимые согласования перепланировки, разрешения и заключения.
5.2. Заказчик вправе: получать информацию о ходе оказания услуг; направлять замечания и пожелания в рамках раундов правок; в любое время отказаться от исполнения Договора на условиях раздела 11.
5.3. Исполнитель обязуется: оказать услуги качественно, в сроки и в объёме, установленные Приложением № 1; при необходимости уточнять у Заказчика недостающие данные; информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг; сохранять конфиденциальность (раздел 12).
5.4. Исполнитель вправе: запрашивать у Заказчика необходимые данные и документы; приостановить оказание услуг при неоплате очередного этапа либо непредоставлении исходных данных; самостоятельно определять способы и средства выполнения работ в пределах Технического задания; использовать программные средства и сервисы, включая сервисы на основе искусственного интеллекта, при подготовке эскизов и визуализаций (п. 9.6).
5.5. Исполнитель не несёт ответственности за неточности Дизайн-проекта, вызванные недостоверными или неполными исходными данными и замерами, предоставленными Заказчиком, а также за изменения на Объекте, произведённые после передачи исходных данных.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ХАРАКТЕР МАТЕРИАЛОВ
6.1. Техническое задание формируется на основании заполненного Заказчиком брифа и фиксируется в Приложении № 1 либо в личном кабинете. Согласованное Техническое задание является основанием для оценки соответствия результата услуг Договору.
6.2. Визуализации (изображения, 3D-виды) носят иллюстративный характер: цвет, фактура и внешний вид реальных материалов и мебели могут отличаться от изображения в зависимости от производителя, партии и настроек экрана.
6.3. Материалы Дизайн-проекта не заменяют проектную документацию, подлежащую государственной или иной обязательной экспертизе и согласованию, если такая документация не предусмотрена Приложением № 1. Инженерные и конструктивные решения, требующие расчётов и заключений специализированных организаций, выполняются такими организациями по отдельному договору.
7. ПРАВКИ И ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАНИЯ
7.1. В стоимость каждого этапа включено количество раундов правок, указанное в Приложении № 1. Правки в рамках этого количества вносятся без дополнительной оплаты.
7.2. Правками не считаются изменения, существенно меняющие согласованные исходные решения: изменение планировочного решения после его утверждения, изменение площади или границ Объекта, смена стилистического направления, выбор нового варианта комплектации после утверждения ведомости. Такие изменения выполняются на основании дополнительного соглашения с указанием стоимости и срока.
7.3. Любое изменение объёма услуг, стоимости или сроков оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами (в том числе электронно, п. 14.2), либо подтверждается Заказчиком в личном кабинете или по e-mail.
8. ПРИЁМКА УСЛУГ
8.1. По завершении каждого этапа Исполнитель передаёт Заказчику материалы этапа и акт сдачи-приёмки (форма — Приложение № 3).
8.2. Заказчик в течение [5] рабочих дней с момента получения материалов обязан подписать акт либо направить письменные мотивированные замечания (раунд правок).
8.3. Исполнитель устраняет обоснованные замечания в срок до [5] рабочих дней и повторно передаёт материалы. Процедура повторяется в пределах количества раундов правок; последующие правки выполняются на основании п. 7.2–7.3.
8.4. Если в срок, указанный в п. 8.2, Заказчик не подписал акт и не направил мотивированные замечания, услуги этапа считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, а акт — подписанным Заказчиком. Данное правило не лишает Заказчика права ссылаться на существенные недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной приёмке.
8.5. Заказчик вправе требовать безвозмездного устранения недостатков, допущенных по вине Исполнителя, выявленных в течение [30] дней после подписания акта, в разумный срок, согласованный Сторонами. Изменения, внесённые в материалы третьими лицами, а также использование материалов не по назначению исключают ответственность Исполнителя.
8.6. Использование Заказчиком материалов этапа для реализации на Объекте (заказ работ, закупка материалов по ведомости и т. п.) свидетельствует о приёмке этапа.
9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
9.1. Дизайн-проект и его части (чертежи, схемы, визуализации, эскизы, тексты) являются результатами интеллектуальной деятельности Исполнителя. Исключительное право на них принадлежит Исполнителю, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.
9.2. С момента оплаты соответствующего этапа Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на использование материалов этапа в целях реализации Дизайн-проекта на Объекте, указанном в п. 1.1, на срок действия исключительного права, на территории Российской Федерации, безвозмездно (вознаграждение включено в стоимость услуг). Лицензия предоставляется в отношении одного Объекта и однократной реализации.
9.3. Без письменного согласия Исполнителя Заказчик не вправе воспроизводить и использовать материалы для реализации на другом объекте, передавать права по лицензии, публиковать материалы как собственное произведение либо в коммерческих целях.
9.4. Заказчик вправе публиковать материалы в личных целях с указанием авторства Исполнителя.
9.5. Заказчик дал согласие на использование Исполнителем обезличенных изображений и описаний реализованного Дизайн-проекта в портфолио, на Сайте и в социальных сетях Исполнителя. Адрес Объекта, персональные данные Заказчика и любые данные, позволяющие его идентифицировать, не публикуются. Заказчик вправе отказаться от публикации, направив Исполнителю уведомление [до начала оказания услуг / в любое время — выбрать].
9.6. Заказчик уведомлён и согласен с тем, что при подготовке эскизов и визуализаций Исполнитель может использовать программные сервисы на основе искусственного интеллекта, и в этих целях фотографии и описания Объекта, предоставленные Заказчиком, могут передаваться в такие сервисы. Исполнитель проверяет результаты, отбирает и корректирует их и отвечает перед Заказчиком за материалы, переданные по Договору. Результаты, созданные с помощью таких сервисов, передаются на условиях настоящего раздела в той мере, в какой на них распространяется правовая охрана.
9.7. Заказчик гарантирует, что имеет право предоставлять Исполнителю передаваемые фотографии, планы и иные материалы, и они не нарушают прав третьих лиц (в том числе на изображение и частную жизнь).
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
10.2. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере и порядке, установленных ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», за исключением периодов приостановки срока по п. 3.3.
10.3. При просрочке оплаты Исполнитель вправе приостановить оказание услуг (п. 5.4) и продлить сроки на период просрочки.
10.4. Исполнитель не отвечает за упущенную выгоду, за результат работ и поставок третьих лиц, выбранных Заказчиком, за изменение цен и наличие товаров у поставщиков, если иное не следует из закона.
10.5. Условия настоящего Договора не ограничивают права Заказчика как потребителя, предоставленные ему императивными нормами закона. При противоречии условий Договора таким нормам применяются нормы закона.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ
11.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и стоимости фактически выполненной к моменту отказа части услуг (ст. 782 Гражданского кодекса РФ, ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Фактически выполненной считается часть этапа, работа над которой начата, пропорционально степени готовности, подтверждённой промежуточными материалами.
11.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ), а также при существенном нарушении Заказчиком условий Договора (в частности, при неоплате этапа более [15] календарных дней после уведомления или непредоставлении исходных данных более [30] календарных дней).
11.3. При расторжении Договора Исполнитель передаёт Заказчику материалы выполненных и оплаченных этапов, а неотработанная часть предоплаты возвращается Заказчику в течение [10] календарных дней с момента получения письменного заявления о расторжении, за вычетом сумм, указанных в п. 11.1. Возврат производится тем же способом, которым была произведена оплата, если иное не согласовано.
11.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
12.1. Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам сведения, полученные при исполнении Договора (о частной жизни Заказчика, Объекте, бюджете, условиях Договора), за исключением случаев, предусмотренных законом, и передачи привлекаемым специалистам, обязанным соблюдать конфиденциальность.
12.2. Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой обработки персональных данных, размещённой на Сайте [адрес страницы], в целях заключения и исполнения Договора, ведения личного кабинета, связи с Заказчиком и выполнения требований законодательства.
12.3. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Политикой обработки персональных данных, и предоставляет согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, контактные данные, адрес Объекта, фотографии и планы Объекта) на срок действия Договора и [3] года после его исполнения либо до отзыва согласия. Согласие может быть отозвано путём направления Исполнителю письменного заявления.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти, массовые отключения связи и электроэнергии, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства). Сторона, для которой возникла невозможность исполнения, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение [5] рабочих дней. Сроки исполнения продлеваются на период действия таких обстоятельств.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
14.1. Споры разрешаются путём переговоров. Претензия направляется в письменной форме (в том числе по e-mail и через личный кабинет) и рассматривается в течение [10] календарных дней с даты получения. При недостижении согласия спор передаётся в суд в порядке, установленном законодательством РФ, с учётом права Заказчика-потребителя на выбор подсудности, предусмотренного ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей».
14.2. Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, направленных через личный кабинет на Сайте и по адресам электронной почты, указанным в разделе 16. Договор, приложения, дополнительные соглашения и акты могут быть подписаны простой электронной подписью либо оформлены путём совершения Заказчиком действий, выражающих согласие: подтверждение в личном кабинете, отправка сообщения с адреса электронной почты, указанного в Договоре, оплата очередного этапа. Такие документы приравниваются к документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно.
14.3. Сторона обязана уведомлять другую Сторону об изменении контактных данных. Сообщения, направленные по последним известным реквизитам, считаются доставленными.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами (в том числе в электронной форме) либо оплаты Заказчиком первого платежа по Приложению № 2 (акцепт), в зависимости от того, что наступит раньше, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
15.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны (либо в электронной форме). Приложения № 1–3 являются неотъемлемой частью Договора.
15.3. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Исполнитель
	Заказчик

	[ФИО / ФИО ИП]
ИНН: [ИНН]
[ОГРНИП — для ИП]
Адрес: [адрес]
Телефон (СБП, Сбербанк): [+7 ___ ___-__-__]
Банк: [название банка]
Р/с: [номер счёта]
БИК: [БИК] К/с: [номер]
E-mail: [e-mail]
	[ФИО]
Паспорт: [серия, номер, кем и когда выдан]
Адрес регистрации: [адрес]
Телефон: [телефон]
E-mail: [e-mail]

	

____________ / [ФИО]/

	

____________ / [ФИО]/





Приложение № 1 к Договору № [номер] от «[__]» [месяц] 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Объект: [адрес], [квартира / дом], площадь [__] кв. м. Стиль и основные пожелания Заказчика: согласно заполненному брифу от «[__]» [месяц] 2026 г. (в личном кабинете) и: [дополнительные пожелания].
	№
	Этап и состав
	Результат (передаваемые материалы)
	Срок (раб. дней)
	Раундов правок

	1
	Бриф, анализ исходных данных, обмерный план (при необходимости)
	Заполненный бриф, обмерный план [если входит]
	[5]
	—

	2
	Планировочное решение: [2] варианта расстановки мебели и зонирования
	План с расстановкой мебели и экспликацией (PDF)
	[10]
	[2]

	3
	Дизайн-концепция и визуализации: [__] ракурсов
	Коллажи материалов, [__] визуализаций (JPG/PDF)
	[15]
	[2]

	4
	Рабочая документация: [план демонтажа/монтажа, план полов, потолков, развёртки, план освещения и электрики, сантехнические точки — оставить нужное]
	Альбом чертежей (PDF)
	[20]
	[1]

	5
	Комплектация: ведомость отделочных материалов, мебели, света, сантехники
	Ведомость (XLSX/PDF) со ссылками
	[10]
	[1]

	6
	[Авторский надзор: выезды на Объект — [__] выездов / онлайн-консультации — оставить или исключить]
	Отчёты о выездах
	[по графику]
	—



Не входит в услуги: перечень п. 2.3 Договора и [иные исключения].
Заказчик: ____________ /[ФИО]/          Исполнитель: ____________ /[ФИО]/


Приложение № 2 к Договору № [номер] от «[__]» [месяц] 2026 г.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
	№
	Платёж
	Сумма, руб.
	Срок оплаты

	1
	Предоплата за этапы 1–2 ([__] % от стоимости)
	[сумма]
	До начала оказания услуг

	2
	Оплата этапа 3
	[сумма]
	До начала этапа 3

	3
	Оплата этапа 4
	[сумма]
	До начала этапа 4

	4
	Оплата этапов 5–6
	[сумма]
	До начала этапа 5

	
	ИТОГО
	[сумма]
	



Порядок оплаты — согласно разделу 4 Договора. Стоимость дополнительных услуг (п. 7.2 Договора): [стоимость раунда правок сверх включённых — __ руб.; стоимость выезда на Объект — __ руб.; иное].
Заказчик: ____________ /[ФИО]/          Исполнитель: ____________ /[ФИО]/


Приложение № 3 к Договору № [номер] от «[__]» [месяц] 2026 г.
АКТ № [__] сдачи-приёмки услуг (форма)
г. [город]	«[__]» [месяц] 20[__] г.
Исполнитель [ФИО] и Заказчик [ФИО] составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по этапу № [__] «[название этапа]» по Договору № [номер] от «[__]» [месяц] 2026 г. Результат передан: [перечень материалов, способ передачи].
2. Стоимость этапа составляет [сумма] руб., оплачена в размере [сумма] руб. [НДС не облагается].
3. Услуги оказаны в полном объёме, в установленный срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам не имеет.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах (либо в электронной форме) и подписан Сторонами.

	Исполнитель
	Заказчик

	

____________ / [ФИО]/
	

____________ / [ФИО]/




ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ (удалить эту страницу перед отправкой клиенту)
1. Всё, что выделено жёлтым в квадратных скобках, нужно заполнить или выбрать. Проверьте, что подставлены ваши реальные данные и что этапы в Приложении № 1 соответствуют тому, что вы действительно делаете.
2. Статус исполнителя. Приём денег за услуги на личный номер в Сбербанке допустим только при оформленном статусе (самозанятый / ИП) — иначе это неучтённый доход. Для самозанятого чек формируется в приложении «Мой налог» в момент получения оплаты и отправляется клиенту (п. 4.5). Лимит дохода самозанятого — 2,4 млн руб. в год, оказание услуг не должно быть по трудовому договору. Проверьте ограничения по вашему виду деятельности.
3. Договор составлен для клиента — физического лица (потребителя). Поэтому в нём нельзя закрепить условия хуже, чем даёт Закон «О защите прав потребителей»: такие пункты недействительны (ст. 16 закона). Если клиент — организация или ИП, ответственность можно ограничить (например, суммой стоимости этапа), установить подсудность по вашему месту нахождения и договорную неустойку. Скажите — подготовлю такую версию.
4. Права на результат (раздел 9). В договоре по умолчанию право остаётся за вами, клиент получает лицензию на один Объект. Если хотите передавать исключительное право (чаще просят при перепродаже проекта), это оформляется отдельным пунктом и, как правило, за отдельную плату.
5. Персональные данные. Договору нужна Политика обработки персональных данных на сайте и отдельное согласие при регистрации. Сейчас на сайте в разделе «Условия» этого нет. Также учтите: российские компании, собирающие персональные данные граждан РФ (имя, e-mail, телефон, фото), обязаны хранить их в базах на территории РФ (ст. 18 ч. 5 152-ФЗ), а сайт использует Supabase — зарубежный сервис. Вопрос об уведомлении Роскомнадзора и локализации данных обсудите с юристом до запуска.
6. Предоплата и возврат (раздел 11) написаны в пользу клиента, как требует закон: он вправе отказаться от услуги в любой момент, оплатив выполненную часть. Не пытайтесь прописывать «предоплата не возвращается» — суд признает такое условие недействительным.
7. Перед подписанием первого договора покажите его юристу. Это шаблон на основании Гражданского кодекса РФ (гл. 39) и закона о защите прав потребителей; он не заменяет консультацию юриста по вашей конкретной ситуации.
Стр.  из 
